Приложение N 9.1

к Договору N 4592/66/3301-499021

от 31 августа 2022 года

План-график выполнения работ

г. Озерск-41, Тверская обл.                                                                        31 августа 2022 года

| N п/п | Наименование работ | Кол-во (объем) (ед. изм.) работ | Срок начала/ окончания работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объект Многофункциональный складской комплекс по адресу: г. Озерск-41, Тверская обл., ул. Южная промышленная зона, вл. № 54/д |
| 1. | Работы по снятию, транспортировке и складированию (при необходимости) плодородного слоя почвы | Снятие плодородного слоя: 1491 м3 - строительная площадка № 45/а; 332 м3 - строительная площадка № 46/а; 588 м3 - строительная площадка № 49/а; складирование плодородного слоя: 2411 м3 - строительная площадка № 52/а; | 01.10.2022-16.10.2022 | Работы проводить в соответствии с техническим заданием № 4592/66/3301-499015 от 31 августа 2022 года |
| 2. | Очистка рекультивируемой территории | 3291 м3 - строительная площадка № 25/а; 391 м3 - строительная площадка № 46/а; 588 м3 - строительная площадка № 29/а; 674 м3 - строительная площадка № 53/а; 4112 м3 - строительная площадка № 23/а; 812 м3 - строительная площадка № 23/а; | 20.10.2022-31.10.2022 |  |
| 3. | Мелиоративные работы | 221 м2 - строительная площадка № 45/а; 254 м2 - строительная площадка № 46/а; 1301 м2 - строительная площадка № 49/а; 993 м2 - площадка № 52/а; | 06.11.2022-30.11.2022 | Первый этап: Работы проводить в соответствии с техническим заданием № 4592/66/3301-499015 от 31 августа 2022 года |
| 4. | Противоэрозионные работы | 1291 м2 - строительная площадка № 25/а; 3971 м2 - строительная площадка № 46/а; 5828 м2 - строительная площадка № 29/а; 6274 м2 - строительная площадка № 53/а; 412 м2 - строительная площадка № 23/а; 512 м2 - строительная площадка № 23/а; | 30.11.2022-12.12.2022 |  |
| 5. | Улучшение механического состава и плодородия растительного грунта | 291 м2 - строительная площадка № 25/а; 3971 м2 - строительная площадка № 46/а; 5828 м2 - строительная площадка № 29/а; 6274 м2 - строительная площадка № 53/а; 412 м2 - строительная площадка № 23/а; 512 м2 - строительная площадка № 23/а; | 20.04.2023-30.04.2023 |  |
| 6. | Выравнивание поверхности | 291 м2 - строительная площадка № 25/а; 3971 м2 - строительная площадка № 46/а; 5828 м2 - строительная площадка № 29/а; 6274 м2 - строительная площадка № 53/а; 412 м2 - строительная площадка № 23/а; 512 м2 - строительная площадка № 23/а; | 20.05.2023-30.05.2023 | Завершающий этап: Работы проводить в соответствии с техническим заданием № 4592/66/3301-499015 от 31 августа 2022 года |
| 7. | Лесопосадки, озеленение территории | 15643 м2 - строительная площадка № 33/а; 16756 м2 - строительная площадка № 23/а; |  |  |

Подписи сторон:

Подрядчик - ___________________________________       _____________________

М.П.

Заказчик - ____________________________________       _____________________

М.П.